## Slide 1: Capacitación de los procesos via

## Slide 2
Índice
Ciclo de vida del proyecto
Proceso de Planeación
Proceso de Ejecución
Proceso de Medición y Monitoreo
Proceso de Calidad
Proceso de Cambios

## Slide 3: Ciclo de vida del proyecto

## Slide 4: Proceso de planeación
Compuesto por 5 actividades básicas para el arranque del proyecto y del cual surgen documentos de preparación previa al arranque del proyecto los cuales sirven como guía en caso de cualquier cambio o improvisto, dentro de este proceso interactúan dos participantes encargadas de generar dicha documentación, dichos puntos pueden apreciarse en la siguiente tabla.

## Slide 5
Actividad a realizar | Responsable de ejecución | Producto generado | Descripción
Definir Catalogo de servicios | Dirección | Catalogo de servicios | Describe los servicios que serán evaluados y que son otorgados por la empresa.
Definir estrategias para el servicio | Dirección | Plan Estratégico | 
Definir estimación Anual | Dirección , Soporte TI | Estimación | Define una estimación acorde al posible gasto que requiera generar para la generación del proyecto acorde a gastos por empleados y servicios.
 | Soporte TI | Plan de riesgos | Documento que enlista todos los posibles riesgos que pueden afectar la planeación del proyecto, dicho documento debe asignar el daño que puede ocasionar a partir del daño a ocasionar y la probabilidad de ocurrir a su vez se debe generar un plan de contingencia , mitigación y responsable que lo ejecute.
Generar plan de apoyo | Soporte TI | Plan de calidad | Documento que indica cuando deben de generarse auditorias en los procesos y productos y quien es el responsable de los mismos.
 | Soporte TI | Plan de medición | 
 | Soporte TI | Plan de configuración | Determina el nombre de los documentos, ubicación en que se encontraran y herramientas a utilizar para la administración del proyecto.
Obtener compromisos con el plan estratégico | Soporte TI , Dirección | Minuta | Documento que define los puntos vistos en una reunión, define a su vez actividades pendientes a realizar y encargados de la misma.

## Slide 7: Proceso de ejecución
Define los pasos que son necesarios para dar seguimiento a la solución de un ticket o problema que se le presenta a un cliente desde el momento de su concepción hasta el momento de su finalización.

## Slide 8: Actividades a realizar
Actividad a realizar | Responsable de ejecución | Producto generado | Descripción
Recibir Solicitud | Soporte TI |  | Recepción de issue por parte de cliente ya sea de manera física o medio de comunicación.
Registrar Ticket | Soporte TI | Ticket | Generar reporte de problema a partir de la herramienta seleccionada.
Asignar Responsable | Soporte TI |  | Una vez creado el ticket se asigna responsable para dar solución al mismo.
Ejecutar Soporte | Soporte TI |  | Solucionar problema descrito en ticket.
Finalizar ticket | Soporte TI |  | Cerrar el ticket en la herramienta y comunicarlo al cliente.

## Slide 9
Al momento de finalizar el ticket se genera contacto con el cliente para comunicarle la solución del mismo e invitarlo a generar pruebas nuevamente.

## Slide 10: Proceso de Medición y monitoreo
Define las actividades y archivos a generar para definir puntos de evaluación y evaluar los procesos que se realizan en las actividades de la empresa y determinar el estado de las mismas, esto apoya a la ejecución de un plan en caso de haber problemas en los resultados de evaluación.

## Slide 11: Actividades a realizar
Actividad a realizar | Responsable de ejecución | Producto generado | Descripción
Establecer Métricas | Dirección | Plan de medición | 
Recolectar y analizar métricas | Soporte Ti | Reporte de métricas | Documento en el que se plasma el análisis de las métricas recolectadas por parte de los procesos
Generar reporte de monitoreo | Soporte TI | Reporte de monitoreo | Concentrado en el que se vacían datos de los resultados obtenidos en las diversas pruebas evaluación (respaldos, riesgos, auditorias de procesos, auditorias productos, auditorias funcionales, auditorias físicas , esfuerzo para cumplir cada etapa , costos , recursos humanos requeridos , hitos , )
Analizar reporte de monitoreo | Dirección , Soporte TI | Minuta | Documento que define los puntos vistos en una reunión, define a su vez actividades pendientes a realizar y encargados de la misma.

## Slide 13: Proceso de calidad
Proceso de evaluación en la cual se ejecutan 6 actividades indispensables que a su vez generan productos o documentos, estos documentos deben ser realizados por los participantes del proyecto tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla la cual corresponde al diagrama de calidad expuesto posteriormente.

## Slide 14: Actividades a ejecutar
Actividad a realizar | Responsable de ejecución | Producto generado | Descripción
Generar plan de calidad. | Auditor | Plan de Calidad | Documento que indica cuando deben de generarse auditorias en los procesos y productos y quien es el responsable de los mismos.
Ejecutar Auditorias. | Auditor | Checklist de Auditorias | Demuestra que tan apegados se encuentran los documentos acorde de lo real, el resultado de ello se obtiene a partir de un cuestionario relacionado con el plan de calidad , plan de métricas y plan de configuración.
Comunicar las no conformidades. | Auditor | Reporte de no conformidades | Documento donde se plasman todos los problemas o inconvenientes que surgieron al momento de generar la auditoria.
Resolución de no conformidades. | Auditado | Documentos Corregidos | Representa la adaptación de los documentos que presentaron cualquier tipo de inconformidad durante la auditoria.
Generar reporte de calidad. | Auditor | Reporte de Calidad | Documento donde se concentran los resultados de la evaluación que se genero a partir de los documentos de procesos sobre los proceso en ejecución.
Evaluación de resultados | Dirección | Minuta | Documento que define los puntos vistos en una reunión, define a su vez actividades pendientes a realizar y encargados de la misma.

## Slide 15
Tal y como puede apreciarse los rectángulos azules reflejan las actividades a realizar y debajo de los productos a entregar cada tarea , definiendo el responsable por la línea que separa cada modulo

## Slide 16: Proceso de Cambios
Permite determinar los pasos a seguir para generar un cambio sobre un proceso definido anteriormente ya que en caso de ser aprobado modifica la línea base de los procesos.
  La relación que mantiene entre usuarios , actividades y productos a generar esta contemplada tanto en el cuadro como diagrama expresados a continuación.

## Slide 17: Actividades a realizar
Actividad a realizar | Responsable de ejecución | Producto generado | Descripción
Documentar Cambio | Soporte TI | Solicitud de cambio | Documento donde se plasman los cambios requeridos del cliente o bien del equipo de trabajo , dentro del mismo se debe determinar el esfuerzo en horas de trabajo y costo por la generación del cambio
Analizar Impacto | Soporte TI , Dirección | Solicitud de cambio (Aprobada o rechazada) | La solicitud debe ser analizada entre soporte y dirección para determinar si es necesario o no el cambio, dentro del mismo puede entrar la negociación del mismo.
Implementar el Cambio | Soporte TI | Actualizar Documentos | En caso de aprobar el cambio se genera una actualización sobre los documentos de los procesos involucrados
Generar la línea base | Soporte TI |  | Al finalizar de actualizar los documentos se requiere que los mismos conformen parte de la línea base.

## Slide 18
En caso de que un cambio sea aprobado los documentos actualizados formaran parte de la línea base